CMIP6 Tech
28 septembre 2017

---
XIOS, XIAS et XIN
- Traitement des valeurs manquantes dynamiques : Xios OK (ordre 1)
- Moyennes zonales : bogue dans Xios, contournement possible par développement XIAS (en attendant le correctif, le client doit distribuer l’axe des latitudes sur ses procs)
- Aladin :
  - Problème Xios sur zoom montré par développement d’un toy, correctif livré
  - Problème XIAS discuté, correctif en cours de dév (inclus C+I+E)
- CfSites : bogue exhibée sur un toy ; correctif Xios dispo
- Remapping d’ordre 2 depuis gaussienne réduite vers gaussienne complète
  - OK, Intégré à la 6.2.10 d’Arpège
- Opérateur pour cycle diurne : version Xios livrée, à tester
- Poids calculés ou relus automatiquement : OK
  - DATA_IOS pour gestion par Eclis ; cas où Eclis linke ce répertoire vers le rundir de l’expé (il est envisagé de faire évoluer DATA_IOS vers DATA_IOS_WEIGHT)
  - <interpolate_domain ... write_weight="true" mode="read_or_compute" />, XIOS se charge de la relecture des fichiers de poids si le fichier existe, sinon les calcule
- Meta-données pour coordonnées verticale hybride: version Xios livrée
- Plantage Nemo
  - En forcé, sur incohérence de tailles de masque : due à l’élimination des procs de terre ; palliatifs possibles ; et pb de fond pris en compte
  - Au-delà, en couplé : à investiguer
    .

---
Dr2xml
- Le reste à traiter reporté:
  - Test des unions de pression (Cerfacs)
  - Codage pour moyennes zonales (Cerfacs)
  - Choix de la fréquence de l‘interpolation verticale variable par variable
    - (Plutôt par une ‘variable’ du field_def de la variable que par le freq_op)
    - Marie- Pierre voit un surcout si on reste à freq_op =1ts, pas Roland. Attention MSE_FIELD_IS_ACTIVE considère 1ts (à améliorer)
  - Tableaux de coordonnées hybrides : étendre à d’autre tables, même si ce sont des moyennes temporelles
  - Runs de balayage des expériences et les périodes
  - Outils d’aide vs branch time
  - Re-visiter les tables « Clim »
- A traiter, en sus
  - Option CMIP6-compliant / PrePare-compliant
- Datation des variables instantanées : K.Taylor propose une règle

---
Autres (1)
- Surfex 0D : modifs XIAS pour travailler sur une grille de taille 1x1. A retester avec des versions plus avancées de XIOS.
- Eclis  / EM
  - V6.22 livrée (amélioration xrelan : sur simu non-incrementales, et au début des simus) (NPOS)
  - perf de la copie des fichiers de backup : reste à implémenter
  - Pb sur plantage sur step03 : pas moyen de repartir efficacement ; à traiter par xrelan
  - Adaptation EM aux sorties en time-series
- DR :
  - Peu de trafic, mais une 01.00.16 annoncée (sans date)
  - Pas de réponse du CMIP panel sur version de référence
  - Besoins de Cordex couverts par la DR, mais vérification spécifique nécessaire
- CEDRE :
  - Version 6.2.10 créée, avec données de forçage (versionnées, pour GCM), et restarts (sous /home/gmgec/mrgc/stmartin/SAVE/CEDRE sur Beaufix). Volet océan exclu pour l’instant mais à intégrer ultérieurement
  - Une proposition de param_GCMdr
    .

---
Autres (2)
- Ping Nemo : bientôt prêts
- Ping Gelato : en cours par S. Valcke
- Couplé : les tests en mode DR peuvent reprendre
- Perfs :
- Monitoring :
  - 1° version bientôt livrée
- Contrôle qualité :
  - [ balayer avec PrePARE d'autres expériences MIP que celles qu‘Arnaud a faites ]
- Publication :
  - Réunion le 20/09 avec DSI pour outils de transfert hendrix → datanode
  - Esgprep : permet d’organiser les fichiers dans l’arborescence de la DRS CMIP6
    - installé et testé sur PC; OK ; une erreur de config remontée
  - Publication : attente
    - Un problème de cohérence dans les versions de DR / CMOR-tables / CMIP6-CV soulevé auprès du PCMDI

---
CMIP6 - High-level readiness

---
Divers
Prochaine réunion le mardi 17/10 à 14h30, salle 090