CMIP6 Tech
14 novembre 2017

---
XIOS, XIAS et XIN
- Divers bogues résolus
  - Découpage temporel des fichiers
  - Plantage Nemo depuis r1311 (→ r1325 version de référence) ; (user pack Arpege 6.2.12/x1325 dispo)
- Pbs mémoire
  - Expliquent tous les blocages
  - Un correctif bientôt dispo (~ 1semaine), et mieux plus tard
  - Nouveau modèle jouet pour tester le couplé en grilles réalistes (‘toy_cnrmcm’), modèle activable par composante du modèle (atmo, océan par exemple)
  - Tests en cours sur variété d’expés
- Remarque : printfile (écriture des sorties) passé par défaut à True dans IODEF.xml de CEDRE
- A traiter Saclay :
  - Zoom sur axe vertical (régression apparue avec la r1214)
- A traiter d’abord à Toulouse :
  - Test d’opérateur pour cycle diurne
  - A reproduire en toy
    - Pb interpolation verticale sur champs bornés avec valeurs manquantes
    - Bounds des axes maltraitées (glat, ap_bnds)
- A traiter à Toulouse :
  - Efficacité de mse_xios_field_is_active
  - Surfex Offline en grille ‘lat lon reg’
  - Basculé/étiré
  - Zooms Aladin définis automatiquement

---
Dr2xml
- V0.23
  - dispo sur beaufix sous le répertoire ~senesi/SAVE/dr2xml_v3
  - Fichier de settings d’expé simplifié : configurations
    - AGCM AESM AOGCM AOESM
    - AGCMHR AESMHR AOGCMHR AOESMHR
    - LGCM LESM
    - OGCM OESM
  - Controle des composantes de l’expé vs la DR (le CV)
- A tester par : ~senesi/SAVE/dr2xml_v3/test_DR.sh (pour tester la création des filedef)
  - l’exemple montré indique des pb spotentiels (rtmt, tas where ice_sheet ...)
- Discuté en réunion : arrivera-t-on à maintenir l’objectif initial de conserver la cohérence de fréquence d’échantillonage pour les opérations entre les 3D et les 2D (sur la base des sorties 3hr) ? Probablement pas car des sorties 1hr sont aussi demandées. On va probablement laisser tomber cet objectif de cohérence (conserver 1ts dans les atmos_fields) => plutôt à mettre dans le point « différé » qui a trait aux freq_op ?
- En cours :
- En cours :
  - Codage pour moyennes zonales (Cerfacs)
    - Tests par David sur l’ordre t/h/z/reduction (David enverra prochainement ses éléments à Marie-Pierre)
  - Runs de balayage des expériences et des périodes
- A suivre
  - Formation : le 29 matin
  - Re-visiter les tables « Clim », traiter le cycle diurne
  - Divers détails de la DR (modificateurs de prio, champs fixes/variables au choix, …)
  - Passer à la	DR finale , y/c pingfiles (message officieux CMIP6: il ne faut pas attendre le feu vert d’une version figée pour commencer le DECK)
  - Tester le mode ‘DR maison’ pour runs usuels
- Différé
  - Choix de la fréquence de l‘interpolation verticale variable par variable
  .

---
test_DR.sh

---
test_DR.sh (2)

---
Autres
- PrePARE : dernière version installée par le Cerfacs sur Beaufix (~valckes/SAVE/cmor)
- Eclis, en perspective :
  - facilitation de l’usage ‘DR maison’
  - Intégrer PrePARE
- EM : debug de la version 2.11 (sorties incrémentales)
- DR : Rien de neuf (post-réunion : la DR01.00.17 est parue le 15/11, avec des changements de noms de variables: « siconco and siconc have been changed to siconc and siconca »)
- CEDRE : V6.2.12 et param_AGCMdr
- Test de couplé en Xios 1325, Arp 6.2.12, Nemo xx pour disposer d’un prototype complet et utilisant les dernières versions stables et validées
- Monitoring :
  - (1° version bientôt livrée)
- ES-DOC : voir mail David 10/11 liste [cmip6_pc]. Lancement Phase 3 de la revue documentaire avec commentaires de l’équipe ES-DOC sur les commentaires saisis par les labos lors de la phase 2. Retours des labos sur ces commentaires demandés pour le 10/12 via les liens ‘Feedback’ par realms sur https://es-doc.org/cmip6-specialisations/
- Publication :
  - l’IPSL teste en combinant ESGF 2.5.13 et publisher dernière mouture
- Planification des simus : tableur partagé CNRM ~ à jour (fichier GoogleDocs à sauvegarder)
  - Noms DR et noms internes des expés
  - Période de réalisation des simus → à finaliser
  - Coût des configs : encore en attente ...(facteur 2 par rapport aux premiers coûts de configs a priori)
  - Demande ressources stockage et calcul à faire avant le 22/11.
- Il faudrait tester la reproductibilité beaufix/prolix
  .

---
CMIP6 - High-level readiness

---
Divers
Prochaine réunion le jeudi 30/11 à 14h30