CMIP6 Tech
30 novembre 2017

---
XIOS, XIAS et XIN
- Xios - Pb rapportés
  - Résolus
    - Zoom sur axe vertical (arp et toy, régression)
    - Buffer trop petit (arp et toy) → fix fourni, (intégré à arp6.2.13)
    - Out of memory : 2 versions fournies.
      - La 1° testée → améliorations.
      - La 2° date d’hier : test en cours, en mode toy_cnmrcm en HR et DR
  - Attente fix :
    - Bounds des axes maltraités : reproduit en toy,
    - Dégradation perfs : commit coupable identifié (1298)
    - Pb de ‘protocole’ / désynchronisation à gd nb de serveurs (HR) : reproduit en toy
- XIAS , traité :
  - Efficacité de mse_xios_field_is_active : améliorée (un peu )
  - A traiter :
    - Surfex Offline en grille ‘lat lon reg’ (important, mais à confirmer)
    - Basculé/étiré
    - Zooms Aladin définis automatiquement
    - Surfex 0d
- XIN :
  - Gelato tourne un pas de temps sur 2 ...
  .

---
Dr2xml
- pre-V0.24
  - Settings :
    - home_vars par experiment,
    - timestep par résolution,
    - (MP) expe_renamed= « myexpe »
  - echappement pour caractères interdits par XML dans les strings,
  - verrue pour variable ‘tau’ : stress / optical thickness
  - prise en compte des composantes actives pour exclure des realms
    - Discussion sur l’importance de vérifier ça vu des diverses manière de la DR pour citer les realms
  - (MP) Correctif sur variables maison
- En cours :
  - (MP) Codage pour moyennes zonales (Cerfacs)
    - Contribution additionnelle par David → reparler de freq_op
  - (MP) Correctif sur les noms des dimensions (plev → zoom_plev_ua...)
  - Update des pingfiles vs DR01.00.18
- Attente V0.24 pour tests par : ~senesi/SAVE/dr2xml_v4/test_DR.sh
- A suivre
  - Choix de la fréquence de l‘interpolation verticale variable par variable : il faut revisiter ce qui a été codé, on souhaite, pour les champs HF moyennés, faire une interpolation verticale de leur moyenne en utilisant une pression instantanée BF, mais il faut instruire la possibilité d’utiliser une pression HF moyennée
  - Runs de balayage des expériences et des périodes
  - Re-visiter les tables « Clim » (Martine a noté des incohérénces dans la DR) , traiter le cycle diurne
  - Divers détails de la DR (modificateurs de prio, champs fixes/variables au choix (Bertrand signale le pb possible d’une variable demandée évolutive et fournie fixe…)
  .

---
Autres
- Eclis :
  - facilitation de l’usage ‘DR maison’ : intégré
  - Reste à intégrer PrePARE
- EM et CAMI :
  - V2.11 / v1.9 : OK pour sorties incrémentales
  - V2.12 / V1.10 : à développer pour sorties en mode DR et usage de /cnrm/cmip
- DR :
  - Diffusion outil drq
  - Retours sur manques ou ‘trops’ → MIPS
- CEDRE et assemblage :
  - un param AOGCM en mode DR, et qui tourne !
  - un répertoire param/CMIP6
  - Objectif : chaque ‘configuration CEDRE’ a sa propore optimisation (NPROCs, nb_level, paramètres Xios)
- Monitoring :
  - Livraison MPM, prise en main Youcef. A compléter. la mise en commun des figures se fera sur /cnrm/cmip
- Planification des simus et demandes de ressources :
  - tableur partagé CNRM à jour (avec coûts config estimés ! et période de réalisation)
  - 1° bilan des demandes de ressources CNRM → pas de tension trop forte
    .

---
Assemblage pour le LR, vue d’ensemble
- Sous ‘diktat binaire’
  - Librairies
    - XIOS : OK en LR sauf perfs
    - Oasis avec init amélioré : quand ? ..
  - Modèles
    - Arpege, Surfex, Trip : v 6.2.14 pour le 11 déc (debugs Surfex)
    - Nemo, Gelato : possible pour la même date, a priori
  - CEDRE/param/CMIP6
- Hors ‘diktat binaire’, mais ...
  - Eclis : OK (sans PrePARE ni sauvegardes additionnelles)
  - Pingfiles : update DR18 + update bogues
  - dr2xml_v4 , dont test_DR.sh : moyzon, clim diurne, prio
- Aval ou périphérique
  - EM et CAMI
  - Prises en main ( fait : formation du 29, à suivre :?)

---
Divers
- Points de discussion
  - Calendrier visé : finalisation de la chaîne technique pour la semaine du 11-15 décembre, lancement du Deck avant les congés
  - Il est opportun de montrer à ESGF que nous sommes ~ prêts à publier
  - Nous retenons le principe qu’il sera possible de changer de version de la Data Request au fil de l’exercice pour prendre en compte les manques de la version 1.0.18 (seulement pour les manques n’impliquant pas d’introduire de de nouveau diag.)
  - Le feu vert ne sera donné aux ‘simuleurs’ pour démarrer leurs simulations qu’à partir du moment où nous aurons pu publier une expériénce du Deck
  - L’estimation de la date de feu vert est, sous réserve de la disponibilité de l’infra de publication (cf. les annonces de l’ESGF F2F des 4-8 déc), estimée à fin janvier/début férvrier
  - Il faut finaliser une DR maison ‘parapluie’, i.e.une liste des variables usuelles qu’on veut sortir systématiquement ; ce sera un sous-ensemble de celle des spinups
  - Chaque simuleur a latitude de rechercher, et d’arbitrer sur, des variables complémentaires pour ‘ses’ simulations ; il dispose d’un canevas/mode d’emploi ad hoc
  - L’archivage sur compte maître doit inclure les fichiers « param » et autres fichiers nécessaires à l’archéologie sur les simulations
- Précisions de David sur un ou deux éléments de planification des simulations :
  - La simulation dite de spin-up (en cours) devient la simulation piCTL à partir d'une date t0
  - Toutes les autres simulations du DECK (1pct, AB4, amip) démarrent de cette date t0; il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de piCTL pour démarrer le reste du DECK.
  - - Pour la simulation 'amip', la stratégie est la suivante : on prend le restart atm/surface de la date t0; à partir de là, on fait une ~30 d'années en forçage préindustriel pour produire un état initial pour ce run amip. Une fois cet état initial établi, on lance la simulation 'amip-hist' (1870-2014) demandé par GMMIP; avec le restart du 1er janvier 1979 de cette simulation, on lance l'expérience siamoise 'amip' sur la période 1979-2014. Sur cette période de recouvrement, cette simulation sera tout à fait identique à la simulation 'amip-hist'
  - - ce protocole s'applique à CNRM-CM et à CNRM-ESM
- Prochaine réunion le mercredi 13/12 à 15h