CMIP6 Tech
13 décembre 2017

---
XIOS, XIAS,
- XIOS
  - Pbs résolus
    - Bounds des axes maltraités
    - Un pb de ‘protocole’ / désynchronisation à gd nb de serveurs (HR)
  - En cours :
    - Nommage des variables de dimension (vert, lat, lon)
    - Zoom sur axe vertical (reste une forme à pb)
    - Encore un blocage aléatoire (fin ou début de mois) avec 2ème niveau de serveur
      - bcp d’énergie dépensée, pb des CR ‘système’ (stack incomplète)
      - Probablement un pb de protocole
    - Pertinent de re-tester à un seul niveau de serveur
    - Encore des OOM (dont cfSites hors DR)
    - VM à revoir
    - Perfs (1 commit à impact, cfSites, chaînage de filtres, initalisation des attributs)
- XI-AS  dans Arpege V6.2.14
  - traité :
    - setup_xios au bon moment → champ fixes envoyés une seule fois
    - Surfex Offline (problème encore en 0d), et grille native→ complete
    - Définition depuis le code pour : zooms Aladin, klev_ll, timestep, gravité, ndlon
  - Différé : Basculé/étiré avec regrid
- Calendrier global : fonctionnel en décembre, perfs en janvier

---
XIN, XIG
- XIN :
  - Nemo impose freq_op à tous les champs → modif Nemo ou ping_files pour héritage correct pour les champs Gelato
  - Fonction de courant : Locean et LSCE se sont compris, reste à développer
  - Transects : codé côté Nemo et xml ;
    - suivre l’affaire …
    - Ou version CNRM ?
- XIG (Gelato ) :
  - Des diags en cours de deboguage …
  - .

---
Dr2xml
- pre-V0.24
  - Suppression de la prise en compte des composantes actives pour exclure des realms
  - Exclusion,config par config, de variables 3d demandées sur niveau modèle mais non produites
    - Pour éviter des fichiers avec psol seul (e.g. GHG, aerosols en AGCM)
  - Refonte du calcul des rangs et tailles de champs (dont : bytes_per_float)
  - Déboguage sur la prise en compte de l’année de la simu (et AMIP 1979 très lourd !)
  - réglable au niveau ‘experiment’ : list_of_homevars, tierMax, priority_max
  - Changement technique ( expr= ‘’@toto’’ → ‘’...>@toto< ...’’ ) avec version Xios
- En cours :
  - (MP) Codage pour moyennes zonales (Cerfacs)
    - ( contribution additionnelle par David → reparler de freq_op)
  - Settings : expe_renamed → expid_in_filename
- A suivre
  - Fréquence de l‘interpolation verticale variable par variable : cf discussion du 20/11 ; y aurait du boulot d’étude ...
  - Runs de balayage des expériences et des périodes
  - Re-visiter les tables « Clim »,
  - traiter le cycle diurne
  - Divers détails de la DR (modificateurs de prio, champs fixes/variables au choix (cf CR du 3011)
- Quel contenu ou quelle date pour dr2xml_v4 … ?
  .

---
Autres (1)
- Eclis :
  - 6.26
    - En mise au point, on peut shunter le step1 optionnel (LSKIP_STEP1)
    - Sorties Xios sauvées dans RELDIR/listings, si SAVE_LISTING= ‘’...X...’’ et IOSLISTOUT matche bien
    - Fix sur : cas sans restart Xios, relan de runs mensuels à sorties mensuelles
  - Reste à faire
    - intégrer PrePARE
    - gérer les sauvegardes de forçages atypiques
    - éprouver le nouveau verifrelan
- EM et CAMI :
  - A faire : V2.12 / V1.10 : à développer pour sorties en mode DR et usage de /cnrm/cmip
- DR :
  - Remarques remontées (Pierre, Martine, Jeanne)
  - DR maison en cours d’assemblage (copie envisagée des variables maison non publiables sur compte mgie maître sur Hendrix)
- CEDRE et Assemblage :
  - 1° examen des pingfiles auto en DR01.00.18 : ~RAS pour arpsfx
  - A suivre :
    - optimisation pour chaque config
    - Test de niveau de compression
- Monitoring :
  - CliMAF sur Bull (nœud de login pour l’instant, à éprouver sur nœuds de transfert)
- Validation : tout reste à faire, en particulier vérif fine des interpolations verticales

---
Autres (2)
- ES-DOC : phase 3 de la revue ES-DOC (cf mails David 10/11 et mails Laurent 22/11 et 05/12). Ok pour realm seaIce. Contributions éventuelles à poster avant le 22/12
- Tests de reproductibilité Prolix ok
- Demande heures de calcul mgie 2018 : pré-arbitrage CNRM rendu ce jour (-19 %). CPCC (Comité de Pilotage du Centre de Calcul) prévu le 23/01/2018. Ne pas hésiter à consommer avant cette date.
- Demande cgie Cerfacs 2018 : 56 Millions d’heures.
- Besoin d’identifier la liste des champs 3d demandés en niveaux modèle

---
Calendrier
- Incertitude (faible) sur le fonctionnel Xios
- Peu probable d’avoir vite une avancée d’Xios en matière de perfs
- Pas de maîtrise calendaire sur des aspects Nemo : fonction de courant (et transects?)
- Manque dr2xml : moyennes zonales, clim, + tas de détails
- Eclis : ~ OK
- Optimisations : à faire
- Validation des traitements non débutée (dont EM et CAMI adaptés ?)
- Logiciel de publication : attente retours meeting annuel ESGF F2F tenu la semaine dernière (participation IPSL)
- Il faut distribuer la validation
- pas de vraie production démarrée en décembre. Une simulation abrupt pourrait être lancée avant la fin de l’année avec l’ensemble des composants disponibles et sur un niveau de serveur
- les éléments développées en interne (et critiques) peuvent être prêts au 2 janvier
- les autres ...

---
Divers
Prochaine réunion le mardi 09/01 matin