CMIP6 Tech
13 février 2018

---
ESGF (1)
- Poursuite réunions CDNOT hebdomadaires et cycles Data Challenges
- Bilan Data Challenge 1 (15-29/01) :
  - jeu-test CNRM publié avec succès sur les nœuds de niveau 1 CEDA, IPSL, DKRZ et sur le nœud (de niveau 2) du CNRM
  - seulement 3 variables non publiées pour ce jeu (dû à un problème déjà identifié de PrePARE)
- Objectifs Data Challenge 2 (14-22/02) :
  - fixer les problèmes apparus lors du DC1 (mode installation des outils liés à la pile logicielle ESGF, version minimale CMOR et bugs PrePARE, es-doc, obtention DOI)
  - nouvelle version pile logicielle ESGF (2.6.x) à tester (si disponible)
  - augmentation de la diversité des jeux-tests (4 jeux seulement à ce jour : MOHC, IPSL, GFDL et CNRM).

---
ESGF (2)
Publication du jeu CNRM CMIP6 sur le nœud de test de l’IPSL avec référence au nœud du CNRM:

---
ESGF (3)
Exemple d’attribution d’un PID (Persistent IDentifier) lors de la publication du jeu CNRM sur le nœud CNRM :

---
XIOS et XIAS
- Pbs résolus
  - Champs instantanés en niveaux pression (régression)
  - union+zoom avec moyennes zonales ( mais apport en perf faible à négatif, en l’état)
  - Latitudes en vrac sur moyennes zonales
  - Ecriture pour intégrations verticales avec Nemo (thetao300…)
- Pbs en cours
  - Shape de msftyz (== gestion d’un axe de pseudo-lat)
  - Moyennes zonales + optimisation
  - Aladin a des champs mités, et plante en version OPT
- XIAS :
- Nouveaux attributs à venir (sous peu, ~ 1 semaine) pour se conformer aux spécifs CMIP6
  - ‘sites’ pour Cfsites,
  - ‘lon_vertices’,
  - Singletons : bounds, axis et un fix sur positive
- Et peut-être : une finesse sur les axes nommés (transects, basin ….)
  .

---
Pbs DR
- En 01.00.20
  - tSoilPools cSoilPools description and shape uncoherent
  - Tsnl a une dimension snowdepth
  - standard_name faux pour fAnthDisturn
  - cSoilAbove1m, cSoilBelow1m : dimensions pas définies
  - fbddtalk (and others) Emon - vertical integral, on model levels?
- En 01.00.21
  - Pas de RequestLinks pour les Scenario (mais quand …?)
  - Des area: areacella inopportuns : Eday/mlotst , Emon/thetaot<xxx>, 3hr/tos , Eday/t20d
  - Wrong dimensions in jpdftaureliqmodis and jpdftaureicemodis
  - "positive" attribute dropped: gpp*, fco2antt, fco2fos, evs*, fHarvestToProduct, rsdoabsorb
  - "positive" attribute added: "up": rsucsaf, rsucsafbnd, rsucsbnd, fN2O, fNOx, fLulccAtmLut, fahLut; "down": siflcondtop, siflcondbot, expfe;
  - For "irrLut" (Irrigation flux including any irrigation for crops, trees, pasture, or urban lawns) ?
    .

---
Dr2xml et DR maison
- V6.00 (figée par David)
  - Gestion de l’offset des variables du rayonnement
  - Calcul de la taille des champs COSP
  - Interpolation verticale : peut travailler sur champ moyennés
  - Conformité : cell_measures vide, cell_method siconc, nom des lat pour cfsites, lg des chaines de caractères
- A venir
  - Champs Arpege ordonnées depuis le sol
  - Gestion auto des attributs des dimensions (name, bounds, ..)
  - Gestion des nombreux singletons (e.g. mrsos, ta(p=500))
  - Areacella (sur grille projetée)
  - Vérifier gestion DR maison (colonne MIP)
  - Intégration contrib KNMI sur le tri des file_defs
- En discussion
  - @toce_e3t/@toce ….expr vs ordre moyenne/remap (cf détails ../..)
- Mise en œuvre en mode jouet
  - Pingfiles réalistes (shape pour les champs maison - Martine)
- DR maison, y/c pour les variables Yr et Dec :
  - →
  .

---
@toce_e3t/@e3t
- 1- Nemo et le modèle de glace de mer ont besoin de champs définis par ex comme bigthtao : @toce_e3t/@e3t; cette définition est dans le ping (ou en amont)
- 2- le periode de l'opération temporelle @ doit être celle de la fréquence de sortie; ca s'écrit donc
  - dans le ping en introduisant la formule ainsi <field id=... expr=@toce_e3t/@e3t ...>
  - dans le file_def qui, par défaut, combine gentiment l'output_freq et l'expr ci-dessus
- 3- Jusqu'à présent, dr2xml écrit plutôt les file def avec une expression artithmtique , i.e. ainsi : <field field_ref="CMIP6_bigthetao_average" ...> @CMIP6_bigthetao_average ...</field>
- La forme du point 3 :
  - convient pour les instantanés, et seulement pour eux
  - est très souhaitable pour les average en cas de remapping (pour qu'il intervienne après l'opération temporelle)
- La forme du point 2 :
  - est nécessaire en l'état de dr2xml pour les cas average (pour pouvoir adresser la même variable du ping pour toutes les fréquences)
  - ferait (je crois) aussi le job pour les autres opérations min/max/accumulate
- Si je modifiais dr2xml, dans le sens de préférer la forme 2 sauf pour les instantanés, ca devrait aller, puisque dans ce cas instantané, remapper tous les champs n'est pas plus coûteux, seulement si on ne met par un freq_op=1ts en amont
- Ca pourrait être réservé au context 'nemo', mais il n'y a pas de raison de fond pour ça

---
Validation de forme et du 1° ordre du contenu

---
Eclis et al.
- Eclis
  - V6.29
    - PrePARE lancé aussi sur 1° backup
    - Qos=libre
    - ioxdir.$RESDATE n’est plus effacé
      - fix à venir pour pcif.py
- Post-pros
  - nil
- Monitoring
  .

---
Comparaison avec IPSL-CM6
- Par J.Servonnat, sur piControl, 1 an, pour atm et land
- Sens de tauu, unités de zg ...

---
Les autres manques, la suite
- Balayage des expés en mode jouet : fonctionnel + volume
- Eclis :
  - Xrelan / verifrelan malins
  - sauvegarde nouveaux listings
- Postpros : yr, dec
- EM et « stream CMIP6 » sur /cnrm

---
Au cas où
1. Arpege n'ordonne pas les niveaux modèle comme demandé (i.e. en commençant près du sol)
2. nous n'avons pas encore passé le CFchecker sur l'ensemble des types de fichiers générés (mais Xios a été développé avec les conventions CF en livre de chevet)
3. les dimensions singletons ne sont pas gérées comme demandé (elle devraient être transformées en une simple variable scalaire fixe, citée dans les 'coordinates')
4. nous ne nommons pas 'site' la dimension donnant le numero de sites des sorties sur sites CFMIP
5. nous ne nommons pas 'sector' la dimension correspondant à 'basin', 'line', 'typeveg', 'typecloud', 'soilpools' ....
6. il y a peut-être qlq autres dimensions que nous ne nommons pas comme demandé (mais e.g. plev est OK)
7. nous nommons 'bounds_lon' ce qui devrait etre nommé 'lon_vertices'
8. le 'basetime' piloté par dr2xml pour les simus 'scenario' est à vérifier
9. pour la partie d'ordonnancement des dimensions qui n'est pas spécifiée par la convention CF, il se peut que nous ne respections par une convention CMIP6
10. le respect des 'bounds' des dimensions, quand elles sont imposées par la DR, n'est pas imposé ni vérifié par dr2xml
.

---
Et encore – dimensions : noms et singletons
types
- typeland : sftlf
- typeli : sftgif
- typemp : simpconc
- typesi : siconc, siconca
- typesea : sftof
- typebare : baresoilFrac
- typeveg : vegFrac
- typetree : treeFrac
- typeburnt : burntFractionAll
- typecrop : cropFracC3, cropFracC4
- typec3pft : c3pftFrac, pastureFracC3, grassFracC3, cropFracC3
- typec4pft : c4pftFrac, pastureFracC4, grassFracC4, cropFracC4
- typepasture : pastureFrac, pastureFracC3, pastureFracC4
- typenatgr : grassFrac, grassFracC4, grassFracC4
- typesdec : treeFracSecDec
- typesever : treeFracSecDec
- typeshrub : shrubFrac
- typetreene typetreebd typetreebe typetreend : treeFracBdl<xxx>
- typewetla : wetLandFrac
- typecloud, typenwd,typepdec typepever typeresidual : non utilisé
- typefis, typegis : sftflf (IyrAnt, IygGr)
- il manque les pressions. plev7 de COSP est à regarder
- Dim 'standard'
- rho sdepth olevel alevel time/lat/lon
- Singletons vrais
- alev1 : lev, pas de valeur imposée (mettre 1 ?). Aucune variable ??
- height10m height2m height100m :trivial - sfcWInd, sfcWindmax, wsgmax10m, uas, vas, hursminCrop, tasmin, tasminCrop,tasmax, tasmaxCrop, hurs, huss, tas, ua100M, va100M, wsgmax100m, hussLut, tasLut
- Singletons épaisseur, vu comme avec bounds ou pas
- sdepth1: depth 0.05 [0,1] - mrsol, mrsos, tsl, mrsosLut
- depth100m/depth2000m/depth300m/depth700m : pas de bounds. Faut-il rectifier ?? Non. | Omon : ep<xxx>100, thetaot2000, thetaot300, thetaot700,
- depth0m : depth 0 - toute une rafale de champs biogeo - cf http://clipc-services.ceda.ac.uk/dreq/u/f9495c2e-80ba-11e6-ab6e-5404a60d96b5.html
- olayer100m : 50 [0,100] - toute un série de rates biogeo de type fdd<xxx> fbd<xxx>
- COSP (mq column et plev7) VERIFIER QUE LES ALTLABELs sont utilisé (e.g. effectRadLi)
- scatratio effectRadIc effectRadLi dbze alt16 alt40 spectband sza5 tau
- coordonnée sector, std_name region
- oline siline basin
- special pour noms de coordinates (site, latitude, longitude):
- site
- autres
- iceband std=sea_ice_thickness
- landUse std=area_type , req=primary_and_secondary_land pastures crops urban. Toute une série de champ suffixés par Lut
- snowband std=surface_snow_thickness - pas utilisé dans la DR
- snowdepth - on n utilise pas
- soilpools - pas de std - cSoilPools et tSoilPools
- vegtype - pas de str - type character - pour landCOverFrac seulement (Lmon)
- il manque les pressions. plev7 de COSP est à regarder