CMIP6 Tech
26 Avril 2018

---
C’est parti !
- CNRM-CM6-1
  - simulations @beaufix
  - piControl = 1850-2070… (3h / an) ; à relancer suite pbs du week-end dernier
  - abrupt-4xCO2 = terminée
  - 1pctCO2 = terminée
- CNRM-ESM2-1
  - simulations @prolix
  - PiControl-spinup = terminée
  - Esm-piControl-spinup = terminée
  - piControl = 1850-1860… (5h45 / an)
- Prochaines simulations
  - historical (CM6 & ESM2)
  - amip-hist (CM6 & ESM2)
- Pas encore de feu vert pour toutes simus : attente d’un meilleur comportement sur plantages, avec xrelan
  .

---
Derniers évènements
- Surcoût de l’option ‘shuffle’ : très fort surcoût en config OMIP océan seul (pourquoi ?)
- Environnement OK sur prolix
  - Mais problème de taille mémoire sur prolix pour PREPARE la 1ère année
  - => PrePARE est désactivé dans la simu piControl de Roland
- Problème diags GELATO (~ 10 variables Simon) : problème identifié et corrigé dans les xml (lié aux derniers dvps de dr2xml)
  - => pause / correction / redémarrage + rerun pour la période problématique
  - On espére pouvoir corriger les fichiers ‘en place’ (plutôt que par copier/coller), mais c’est à tester avant
- Problème avec le fichier split_freq.dat
  - 35 % des fichiers sont au-delà de 5 Go
  - Manquent estimations des coûts fixes + variables ESM
- Mauvaise nouvelle : plantage de la simu allvars en config ESM et sans filtrage de variables
  - => au moins 1 variable pose problème
- Divers
  - Pas de psol dans certains variables ‘maison’
  - Le Xrelan de /scratch/CMIP6 n’est pas opérant sur certains cas de plantage du step.03
    - Pb résolu post-réunion
    - Il faut utiliser un xrelan à jour (celui de /scratch/CMIP6)
    - Discussions sur xrelan pour le blinder
    - Interrogations sur les pbs Cerfacs
  - Besoin d’imposer le nom d’expé dans les noms de fichier → le setting « expid_in_filename » est dispo
  - Besoin de prolonger une expé au-delà de ce que prévoit CMIP6

---
On n’oublie pas...
- Tableau de bord des simus
- Bilan des ressources calcul/stockage
- EM et stream CMIP6 sur /cnrm/cmip
- ...

---
ESGF
- Poursuite réunions CDNOT hebdomadaires et cycles Data Challenges
- Data Challenge 4 en cours (18/04 au 02/05) :
  - principaux objectifs : réplication standard et réplication après republication sous une nouvelle version (pour tests réplication et ‘errata service’), publication de nouveaux jeux
  - possible disponibilité d’une nouvelle version du logiciel ESGF en cours de Data Challenge.
- Côté CNRM-CERFACS :
  - publication réalisée (en local CNRM et sur Index Node IPSL) d’un jeu de données (900 Go) extrait de la simulation piControl en cours
  - Publication par le CEDA jeu-test Primavera fourni par le Cerfacs
  - actions à suivre : republication du jeu-test CNRM DC2 avec une version différente pour test réplica et errata service. Installation de la nouvelle version du logiciel ESGF quand elle sera disponible.
- Data Challenge 5 (à partir du 16/05) pourrait porter sur les nœuds de production ESGF avec publication progressive des jeux CMIP6 (et donc disponibilité des premiers jeux avant la date cible du 01/06). Position à valider par le WIP

---
Autres
- Mise en place par CTI espace Lustre /cnrm/cmip6 (420 To) et nouveau groupe Unix cmip6. Règles d’utilisation à définir encore
- Début développement des pages web CMIP6 (plan du site à finaliser)
  - Les participants sont demandeurs d’infos
- Transfert fichiers simulations CMIP6 du compte Hendrix du réalisateur de la simulation vers compte Hendrix mgie : commande ‘smove’ mise à disposition par DSI et validée de notre côté
- DOIs :
  - contact DKRZ établi (Marie-Pierre et Laurent futurs contributeurs pour CNRM-CERFACS)
  - approche CNRM à définir vs le cadre général proposé par le Data Citation Service du DKRZ :
    - citation globale à la granularité du modèle ou du MIP
    - complétée par une citation au niveau du dataset
      - confirmation de la possibilité d’avoir là un auteur principal différent par combinaison [source_id] * [experiment_id]
  - Discussion :
    - que veut dire ici ‘compléter’ ?
    - on pourrait utiliser le complément pour indiquer, en 1° auteur, qui a réalisé la simu
    - que font les autres centres ?
- Prochaine réunion le 22 mai 14h30 salle 090