CMIP6 Tech
10 juillet 2017

---
Sommaire
- XIOS
- dr2xml
- Eclis
- DR
- XIAS
- ping_files
- workflow
- validations
- contrôle qualité
- publication
- monitoring
- autres ?

---
Xios , Dr2xml
- XIOS
  - Développeurs très mobilisés
  - 2 niveaux quasi-prêt : efficace en performances, merge en cours
  - Manque encore opérateur pour cycle diurne
  - Stand-by sur remapping d’ordre 2 vers gaussienne complète
  - Petites bogues en cours (Cfsites, nommage des fichiers)
  - Bogue (?) sur interpolation verticale (à documenter rapidement par Cerfacs)
  - Modifs du code Nemo pour déclarer les domaines des procs de terre : en test au LSCE
- dr2xml (v0.14)
  - Remapping ré-activé avec les field_defs en mode ‘grid’
  - Traitement des sorties « CFsites » implémenté (devrait servir également pour ESM-SNOWMIP)
  - Deboguage sur les champs définis sur couches de pression
  - Ajustement des noms de fichiers (partie dates) aux contraintes CMIP6
  - Reste à traiter les moyennes zonales (Cerfacs)

---
Eclis
- Peut lancer dr2xml
  - LDR=1
  - DR2XML=~senesi/SAVE/dr2xml/create_file_defs.sh
  - DR_LAB_SET=${BASE}/lab_and_model_settings.py
  - DR_EXP_SET=${BASE}/simulation_settings.py
- Testé avec toy : run court, expé AMIP, grid_option= « DR » et « adhoc »
- A tester avec Arpege
- Proposition d’ajouter un attribut dans les sorties NetCDF avec le mnémonique de relance
- Contact à insérer dans les fichiers produits côté CNRM : proposition d’utilisation de l’adresse contact.cmip@meteo.fr qui est à créer (Laurent). Cette nouvelle adresse sera abonnée à l’adresse contact.cmip5@meteo.fr existante. Contact côté Cerfacs : contact.cmip6@cerfacs.fr

---
lab_and_model_settings.py (extrait)
- "source_id" : "CNRM-CM6-1", (NDLR : sera déplacé dans simulation_settings.py)
- "sizes" : [292*362,75,128*256,91,30,14,128],
- "model_timestep" : { "sfx":900., "nem":900., "trip": 1800. },
- ‘mips' : {'AerChemMIP','C4MIP','CFMIP','DAMIP', 'FAFMIP' , 'GeoMIP','GMMIP','ISMIP6','LS3MIP','LUMIP','OMIP','PMIP','RFMIP','ScenarioMIP','CORDEX','SIMIP'},
- 'max_priority' : 3,
- 'tierMax' : 3,
- "excluded_spshapes":
  - ["XYA-na","XYG-na","na-A","Y-P19","Y-P39","Y-A","Y-na"],
- "excluded_vars" : ['pfull', 'phalf', ],
- 'comments' : { ‘tas’ : ‘special scheme ….’},
- "max_file_size_in_floats" : 500.*1.e+6 ,
- "grid_policy" : "DR", #among None, DR, native, native+DR, adhoc

---
simulation_settings.py (1/2)
- "experiment_id" : "amip",
- "activity_id" : "CMIP", # examples : "PMIP" , "LS3MIP LUMIP" ; defaults to "CMIP6"
- "parent_experiment_id" : "piControl", # omit this setting (or set to 'no parent') if not applicable
- "branch_method" : "standard", # default value='standard', meaning ~ "select a start date"
- "branch_time_in_parent": "365.0D0", # a double precision value, in parent time units (days from ...)
- "branch_time_in_child" : "0.0D0", # a double precision value, in child_time_units (days from ...)
- "variant_info" : "Start date chosen so that variant r1i1p1f1 has the better fit with Krakatoa impact on tos ",
- "realization_index" : 1, # Value may be omitted if = 1
- "initialization_index" : 1, # Value may be omitted if = 1
- "physics_index" : 1, # Value may be omitted if = 1
- "forcing_index" : 1, # Value may be omitted if = 1

---
simulation_settings.py (2/2)
- #"contact" : "", set it only if it is specific to the simualtion
- #'source_type' : "ESM" # If source_type is special only for this experiment (e.g. : AMIP) (i.e. not the same as in lab_and_model settings), you may tell that here
- "sub_experiment_id" : "none", # default is 'none'; example : s1960.
- "sub_experiment" : "none", # default is 'none'
- "history" : "none", #Used when a simulation is re-run, an output file is modified ....
- # A per-variable dict of comments which are specific to this simulation. It will replace the all-simulation comment present in lab_and_model_settings
- 'comments' : {
- 'tas' : 'tas diagnostic could have a special scheme in this simulation',
- }

---
DR, XIAS, ping_files, workflow
- DR
  - Bizarrerie sur requete AERChemMIP-CFMIP : sorties SubHr sur des centaines d’années en grille 2 ou 3D (79 variables)
- XIAS
  - Un debug sur init Xios pour Aladin
  - Arpege lit la grid Cfsites si demandé par xml, et produit sur cette grille
  - A faire :
    - déplacer l’init Grid de Gauss de MSE à SURFEX
    - Init des tableaux A et B de la coordonnée hybride
  - La fonction mse_field_is_active doit permettre de travailler en ‘.OR.’ avec les options de namelist pour décider de produire un diag
- XIN
  - Transects et moyennes pseudo-zonales par bassin : discuté, codage à suivre (sauf en iso-densité)
- Ping_files
  - Arpege : à mettre à jour vs DR 01.00.12 (dispo) ou 13 (Stéphane)
  - Nemo :
    - proposés au Locean, pas de retour, merge à faire (MP)
    - Test prévu sous peu en forcé ( MP, et plutôt en couplé)
  .

---
Qualité, publication, ...
- Workflow et post-processing : reste à
  - coder les moyennes annuelles et décennales (non prioritaire et à faire ultérieurement)
  - Activer la relecture de poids Xios
  - Équilibrer les configs LR avec Xios 2 niveaux et compression puis réevaluer les coûts de calcul des configurations standard
- Validations des diags → cf CMIP6_Science
- Contrôle qualité :
  - PrePARE passé sur exemples de sorties dr2xml+xios → un certain nb de pb de forme, traités
  - Jeu de test généré par LSCE diffusé auprès des testeurs de la pile de publication ESGF
  - QC systématique des simus : rien pour l’heure (fond et forme)
- Publication
  - Version 2.5.9 du logiciel ESGF en cours de test à l’IPSL et autres
  - Attente infos IPSL pour tester de notre côté (après installation de la nouvelle version ESGF au CNRM)
  - Service d’errata : intéressant, doc et demo dispo en ligne
  - Recensement en cours au sein du CDNOT (CMIP6 Data Node Operations Team) des nœuds ESGF actuellement opérationnels et de l’état d’avancement de la préparation de la production CMIP6
- Monitoring
  - Le proto CliMAF avec plug-in ECLIS sera relancé (Marie-Pierre) côté Cerfacs (à adapter au format CMIP6-incrémental). Aurore fournira les champs fixes à Marie-Pierre. Volonté d’avancer pas à pas avec une mise à disposition simple (mail par exemple) des sorties graphiques correspondantes.

---
Autres ...
- Calendrier production CMIP6 : démarrage de la production début septembre a priori (organisation avec la DSI à finaliser à la fin de l’été)
- Prochaine réunion CMIP6-Tech : le mardi 25 juillet, 14h30, salle 151
- Data Request :
  - CORDEX : la DR demande-t-elle les mêmes sorties sur tous les membres ?
  - Le paramètre TierMax ne sert-il que pour créer les pingfiles ?
- Roland est disponible pour tester les ping_files Pisces dès que possible